**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 11 - Thành viên nhóm

1. Huỳnh Hoàng Phúc (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Minh Thuận
3. Phạm Đăng Khôi
4. Phan Hoàng Tân

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁN QUẦN ÁO THỜI TRANG SMILE SHOP**

Thời gian thực hiện: Từ 22/08/2023 đến 08/11/2023 (11 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ:  22/08/2023  Đến: 28/08/2023) | 1. Đăng ký nhóm, GV gán đồ án | Cả nhóm |  |
| 2. Lên kế hoạch ban đầu thực hiện | Cả nhóm |  |
| 3. Phân chia công việc nhóm | Cả nhóm |  |
| 4. Tìm hiểu các hệ thống bán hàng tương tự | Cả nhóm |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 29/08/2023  Đến: 04/09/2023) | 1. Thu thập yêu cầu: Khảo sát, Quy trình nghiệp vụ, Quy định | Phan Hoàng Tân |  |
| 2. Câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng | Cả nhóm |  |
| 3. Yêu cần chức năng/phi chức năng của ứng dụng | Huỳnh Hoàng Phúc |  |
| 4. Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng | Phạm Đăng Khôi |  |
| 5. Các chức năng chính cho ứng dụng (Mục tiêu của ứng dụng) | Nguyễn Minh Thuận |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 05/09/2023  Đến: 11/09/2023) | 1. Thiết kế mô hình usecase | Huỳnh Hoàng Phúc  Phạm Đăng Khôi |  |
| 2. Đặc tả các Use-case, thiết kế Activity Diagram, Sequence Diagram. | Cả nhóm | Chia đều tất cả các phần cho các thành viên |
| 3. Cập nhật lại tài liệu báo cáo | Huỳnh Hoàng Phúc |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 12/09/2023  Đến: 18/09/2023) | 1.Thiết kế mô hình:Class-Diagram | Nguyễn Minh Thuận  Phan Hoàng Tân |  |
| 2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu. | Huỳnh Hoàng Phúc  Phạm Đăng Khôi |  |
| 3. Xem xét lại các mô hình và chỉnh sửa nếu có. | Cả nhóm |  |
| 4. Cập nhật tài liệu báo cáo. | Huỳnh Hoàng Phúc |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 19/09/2023  Đến: 25/09/2023) | 1. Thiết kế giao diện của ứng dụng | Cả nhóm |  |
| 2. Vẽ tương tác giữa các màn hình của ứng dụng (screen-flow). | Huỳnh Hoàng Phúc Nguyễn Minh Thuận |  |
| 3. Xem xét các ràng buộc khi nhập dữ liệu trên giao diện. | Phạm Đăng Khôi |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 26/09/2023  Đến: 02/10/2023) | 1. Tiến hành Coding (Phần xử lý các chức năng nghiệp vụ của chương trình) | Cả nhóm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 03/10/2023  Đến: 09/10/2023) | 1. Tiến hành Coding (tiếp tục) | Cả nhóm |  |
| 2. Kiểm tra chương trình (Unit Testing) | Cả nhóm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 10/10/2023  Đến: 16/10/2023) | 1. Tiến hành Coding(tiếp tục) | Cả nhóm |  |
| 2. Kiểm tra chương trình (Unit Testing) | Cả nhóm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 17/10/2023  Đến: 23/10/2023) | 1. Tiến hành Coding(tiếp tục) | Cả nhóm |  |
| 2. Kiểm tra chương trình (Unit Testing) | Cả nhóm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 24/10/2023  Đến: 30/10/2023) | 1. Tiến hành Coding(tiếp tục) | Cả nhóm |  |
| 2. Kiểm tra chương trình (Unit Testing) | Cả nhóm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 31/10/2023  Đến: 06/11/2023) | 1. Chuẩn bị công việc báo cáo | Nguyễn Minh Thuận  Phan Hoàng Tân |  |
| 2. Chuẩn bị PPT báo cáo | Huỳnh Hoàng Phúc  Phạm Đăng Khôi |  |
| 3. Báo cáo đồ án | Cả nhóm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Link Nhật ký nhóm 11:

<https://docs.google.com/document/d/1wnsRchHaNq7UJZ4OTK0t7BcZegI2-G6A/edit?usp=sharing&ouid=102907888808466631292&rtpof=true&sd=true>